PCB-Inspector

PCB 결함 자동 검사 솔루션 — 사업 보고서

경영진 · 기획팀 · 영업팀 공유용

작성: 개발팀 이재환  ·  2026. 06. 12  ·  v1.0

목차

목차	2

1. 경영진 요약 (Executive Summary)	3

1.1 무엇을 만들었나	3

1.2 현재 상태	3

1.3 의사결정 요청 사항	3

2. 제품 소개 (기획·영업용)	4

2.1 고객(현장)이 겪는 문제	4

2.2 우리의 답 — 검사 파이프라인	4

2.3 핵심 차별점 — 판정을 셋으로 나눈다	4

2.4 검출 대상 — 9종 결함	4

3. 품질 검증 결과	5

3.1 정확도 — 업계 표준 지표로 검증	5

3.2 실제 검출 예	5

3.3 무엇이 검증됐나 (요약)	6

4. 도입 효과와 비용	7

4.1 기대 효과	7

4.2 도입 비용 구조	7

5. 위험 요소와 대응	8

6. 도입 일정 제안	8

7. 용어집	8

1. 경영진 요약 (Executive Summary)

요약: PCB 사진을 열면 9종 결함을 자동으로 찾아내고, '확실한 불량 / 사람이 재검 / 통과'를 자동 판정하는 검사 보조 프로그램입니다. 검증셋 2,051장으로 정확도(mAP@50 0.843)를 재현 확인했고, GPU 없는 검사 PC에 설치 파일로 바로 배포 가능합니다.

1.1 무엇을 만들었나

- 양산 PCB 검사원의 육안 판정을 보조하는 데스크톱 프로그램 — 폴더를 열면 수백 장을 일괄 검사.

- 핵심은 '판정 분리' — 확실한 불량만 자동 처리, 애매한 것은 검사원에게 넘겨 오판·과검을 줄임.

- 공개 데이터로 직접 학습한 AI 모델 탑재. 정확도는 표준 지표로 검증 완료(주장 아님).

1.2 현재 상태

| 영역 | 상태 | 세부 |
| --- | --- | --- |
| 검출 정확도 | 검증 완료 | mAP@50 0.843 (검증셋 2,051장 재현) |
| 판정 로직 | 완료 | 자동불량 / 재검 / 통과 3구간 |
| 검사원 도구(GUI) | 완료 | 일괄검사·확대·임계값조정·CSV |
| 배포 패키지 | 빌드 가능 | Windows .exe / Mac .app (파이썬 불필요) |
| 현장 연동(MES) | 미착수 | 현재 CSV 내보내기, 직접 연동은 추가 개발 |

1.3 의사결정 요청 사항

| 번호 | 안건 | 권고안 |
| --- | --- | --- |
| D-1 | 도입 라인 선정 — 어느 제품군/라인에 우선 적용할지 | 결함 다발 라인 1곳 파일럿 |
| D-2 | 판정 임계값 정책 — 자동불량 기준(현재 0.70)을 라인 비용에 맞게 | 파일럿 데이터로 보정 |
| D-3 | MES/설비 연동 범위 — CSV 수기 vs 자동 연동 | 파일럿 후 ROI 보고 결정 |

2. 제품 소개 (기획·영업용)

2.1 고객(현장)이 겪는 문제

- 숙련 검사원이 9종 미세 결함을 육안으로 판정 — 장시간 반복으로 피로가 쌓이고, 결함 형태가 미묘해 오판·누락이 발생.

- 전수 자동 판정만 도입하면 양품을 불량으로 버리는 과검 비용이 커져 현장이 신뢰하지 않음.

2.2 우리의 답 — 검사 파이프라인

PCB 사진 1장을 넣으면 아래 흐름으로 결함을 찾고 판정합니다. 검사원은 결과만 확인하면 됩니다.

[그림 1] 검사 파이프라인 — 사진 1장이 판정까지

2.3 핵심 차별점 — 판정을 셋으로 나눈다

- 자동 불량: AI가 확신하는 결함만 자동 처리 → 검사원 공수 절감.

- 재검 필요: 애매한 건 사람에게 넘김 → 과검(양품 폐기)·미검(불량 통과) 동시 억제.

- 통과: 결함 없음. 검사원은 '재검' 표시된 것만 보면 됨 → 검사 시간 단축.

영업 메시지: 'AI가 다 판정한다'가 아니라 '확실한 건 AI가, 애매한 건 사람이' — 100% 자동화의 과검 리스크 없이 검사원의 일을 덜어주는 현실적인 도구입니다.

2.4 검출 대상 — 9종 결함

| 코드 | 결함 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| SH / OP | 단락 / 단선 | 치명 결함 |
| SP / SC | 스퍼 / 잔여구리 | 동박 결함 |
| MB / HB | 마우스바이트 / 홀 브레이크아웃 | 가공 결함 |
| CS / CFO / BMFO | 스크래치 / 도체이물 / 기판이물 | 표면·이물 |

3. 품질 검증 결과

2026년 6월 12일, 표준 검증셋 2,051장(결함 4,092개)으로 정확도를 측정했습니다. 기술 용어를 걷어내고 '현장에 어떤 의미인가'로 정리합니다.

3.1 정확도 — 업계 표준 지표로 검증

| 지표 | 값 | 쉬운 의미 |
| --- | --- | --- |
| mAP@50 | 0.843 | 종합 검출 정확도 (1.0 만점) |
| Precision(정밀도) | 0.836 | 불량이라 한 것 중 진짜 불량 비율 |
| Recall(재현율) | 0.781 | 실제 불량 중 잡아낸 비율 |

- 결함 종류별로는 홀 브레이크아웃 0.98로 가장 정확, 미세 이물(도체이물 0.72)은 상대적으로 약함 — 보강 대상으로 명시.

3.2 실제 검출 예

검증 이미지에 실제로 돌린 결과 — AI가 결함 위치와 종류를 정확히 표시합니다.

[그림 2] 실제 검출 — 단선·마우스바이트·기판이물 (자동 불량 판정)

3.3 무엇이 검증됐나 (요약)

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 검출 정확도 | 검증셋 2,051장으로 mAP@50 0.843 재현 — 주장이 아닌 측정값 |
| 판정 동작 | 자동불량/재검/통과 3구간 정상 동작 확인 |
| 처리 속도 | GPU 없는 PC에서 사진 1장당 약 0.14초 |
| 약점 투명성 | 약한 결함 종류(이물·스크래치)를 수치로 공개 + 보강 방향 명시 |

4. 도입 효과와 비용

4.1 기대 효과

| 효과 | 내용 |
| --- | --- |
| 검사원 공수 절감 | 통과·자동불량을 AI가 1차 분류 → 검사원은 '재검' 항목만 확인 |
| 오판·누락 감소 | 피로로 인한 육안 오판을 AI 1차 스크리닝으로 보완 |
| 판정 일관성 | 사람·시간대에 따른 판정 편차를 표준 임계값으로 일관화 |
| 기록 자동화 | 결함 종류·위치·신뢰도를 CSV로 자동 기록 (이력 추적) |

4.2 도입 비용 구조

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 하드웨어 | 기존 검사 PC 활용 — GPU·전용 장비 불필요 (CPU 추론) |
| 소프트웨어 | 설치 파일(.exe) 배포 — 파이썬 등 별도 설치 없음 |
| 라이선스 | 오픈소스 모델·런타임 기반 — 별도 추론 라이선스 비용 없음 |
| 추가 개발(선택) | 라인별 재학습 · MES 연동은 범위에 따라 별도 |

핵심: 신규 장비 투자 없이 기존 검사 PC에 설치 파일만 배포하면 시작할 수 있는 저비용 구조입니다.

5. 위험 요소와 대응

| 위험 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 라인 도메인 차이 | 학습 데이터와 자사 PCB의 외관·결함 분포가 다를 수 있음 | 파일럿 라인 데이터로 재학습(파인튜닝) |
| 약한 결함 종류 | 이물·스크래치는 정확도가 상대적으로 낮음 | 해당 결함은 '재검'으로 보내 사람 확인 유지 |
| 과신 위험 | AI 자동불량을 무검증 신뢰 | 자동불량 임계값을 보수적으로 + 주기적 샘플 검증 |
| 현장 수용성 | 검사원이 도구를 신뢰하지 않음 | '사람 대체'가 아닌 '재검 대상 줄이기'로 포지셔닝 |

6. 도입 일정 제안

| 단계 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 파일럿 준비 | 대상 라인 선정 · 검사 PC 설치 · 샘플 검증 | 현장 PC에서 일괄검사 동작 |
| 파일럿 운영 | 실라인 병행 검사 · 임계값 보정 · 재학습 여부 판단 | 검사원 재검률·일치율 측정 |
| 확대 적용 | 라인 확대 · (선택) MES 연동 | ROI 보고 후 의사결정 |

7. 용어집

| 용어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| AOI | 자동광학검사 — 카메라·SW로 외관 결함을 자동 검사하는 것 |
| mAP@50 | 객체 검출 정확도의 업계 표준 지표 (1.0이 만점) |
| 자동 불량 / 재검 / 통과 | AI 신뢰도에 따른 3단계 판정 — 확실/애매/정상 |
| 과검 · 미검 | 양품을 불량으로 버림 / 불량을 통과시킴 — 둘 다 비용 |
| ONNX (CPU 추론) | GPU 없이 일반 PC에서 AI를 돌리는 표준 형식 |
| 파인튜닝(재학습) | 자사 라인 데이터로 모델을 추가 학습해 정확도를 올리는 것 |

본 문서의 수치는 2026-06-12 검증셋 실측 기준입니다. 기술 상세는 별도 문서(PCB-Inspector 개발 백서)를 참조하십시오.